## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

## ХАЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КУНАШАКСКИЙ РАЙОН

## ЗАСЕДАНИЕ 5

### **РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 05.10.2012г. |  | № 1 |
| Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Халитовского сельского поселения» на 2012 -2015 годы |  |  |

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Халитовского сельского поселения № 106 от 22 июня 2011г. «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения», Совет депутатов Халитовского сельского поселения

**РЕШАЕТ:**

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу "Благоустройство территории Халитовского сельского поселения на 2012-2015 годы" согласно приложению.

2.Установить , что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Халитовского сельского поселения на 2012-2015 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения..

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселения С.А.Хасанова

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

Глава Халитовского сельского поселения Решением Совета депутатов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А.Хасанова Халитовского сельского

поселения от 05.10.2012 №

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ХАЛИТОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**НА 2012 -2015 ГОДЫ**

Разработчик: Администрация Халитовского сельского поселения

Приложение

К Решению Совета

депутатов Халитовского

сельского поселения

от 05.10.2012 г. № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ХАЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2015 ГОДЫ"

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | - Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Халитовского сельского поселения на 2012-2015 годы " (далее - Программа) |
| **Основание для разработки программы** | - постановление Администрации Халитовского сельского поселения от № 106 от 22 июня 2011г. «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения»,  - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| **Муниципальный заказчик Программы** | Администрация Халитовского сельского поселения |
| **Разработчик Программы** | Администрация Халитовского сельского поселения |
| **Исполнители  мероприятий  Программы:** | Администрация Халитовского сельского поселения |
| **Основные цели Программы** | -Совершенствование системы комплексного благоустройства Халитовского сельского поселения  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Халитовского сельского поселения  -Совершенствование эстетического вида Халитовского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| **Основные задачи Программы** | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути ;  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| **Сроки реализации Программы** | 2012 – 2015 годы |
| **Структура Программы** | - паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Халитовского сельского поселения на 2012-2014 годы».  Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.  Раздел 3. Система программных мероприятий,  ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.  Раздел 4. Нормативное обеспечение  Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.  Раздел 6. Оценка эффективности Программы  Приложение 1: Система программных мероприятий  Программа не содержит подпрограмм. |
| **Объемы и источники финансирования**  **Программы** | Общий объем финансирования Программы составляет в 2012 – 2015 годах – 1875 тыс.рублей, в том числе:  средства местного бюджета -1875 тыс. рублей;  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012-2015 годов, уточняются при определении финансирования и формирования проектов решений Совета депутатов Халитовского сельского поселения о местном бюджете на 2012, 2013, 2014,2015 годы |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | -единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;  -определение перспективы улучшения благоустройства Халитовского сельского поселения;  -создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  -улучшение состояния территорий Халитовского сельского поселения;  - привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему селу, деревне, к соблюдению чистоты и порядка на территории Халитовского сельского поселения;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - совершенствование эстетического состояния территории;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - создание зелёных зон для отдыха селян;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений ;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Халитовского сельского поселения |

**Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

**НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

Природно-климатические условия Халитовского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 4695 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают состояние дорог ,благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов .

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**

2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Халитовского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

. 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2012 - 2015 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучший двор», «Лучшая улица» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Халитовского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства Халитовского сельского поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Халитовского сельского поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,**

**ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения бытовых отходов населенных пунктов Халитовского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения бытовых отходов.

3.2. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Халитовского сельского поселения", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

**ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ**

Таблица N 1

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств Программы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Ремонт внутрипоселковых дорог |  |  |  |  |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения на территории поселения | 80 | 290 | 330 | 300 |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству | 105 | 150 | 285 | 335 |
|  |  | 185 | 440 | 615 | 635 |

**Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Нормативное обеспечение не требуется.

**Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ**

**И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Халитовского сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Халитовского сельского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация Халитовского сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

**Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Халитовского сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения внутрипоселковыми дорогами, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-количество отремонтированных дорог;

-количество огражденных кладбищ ;

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

-количество приобретенных детских площадок

Приложение 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Халитовского сельского поселения

на 2012 – 2015 годы»

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Цель  мероприятия | Сроки исполнения  (годы) | Источник финансирования. | Сумма по годам,  тыс. руб | | | | | |
| 2012 | 2013 | | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций ,индивидуальных предпринимателей по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности. | Администрация Халитовского сельского поселения | Не допущение возникновения и степных пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2012-2015 | Без финансовых затрат | | | | | | |
| 2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения | Администрация Халитовского сельского поселения | Не допущение возникновения лесных пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2012-2015 | Без финансовых затрат | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, | Администрация Халитовского сельского поселения | Благоустройство территорий поселков | 2012-2015 | Местный бюджет | **20,0** | **50,0** | **80** | **90,0** |
| 4 | 1.Содержание и уход за кладбищами  2.Ограждение  -с.Халитово  -д.Мансурова  -д.Кунакбаево  -д. Казакбаево | Администрация Халитовского сельского поселения | Благоустройство мест захоронений | 2012-2015 | Местный бюджет | **60,0** | **40,0**  **200** | **50,0**  **100**  **100** | **60,0**  **150** |
| 5 | Проведение сходов граждан по организации сбора и вывоза ТБО | Администрация Халитовского сельского поселения | Информирование населения | 2012-2015 | Без финансовых затрат | | | | |
| 6 | Приобретение парковых клумб, контейнеров для ТБО | Администрация Халитовского сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2012-2015. | Местный бюджет | **0** | **20.0** | **30.0** | **50.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений | Администрация Халитовского сельского поселения ,  Предприятия и организации на территории поселения | Санитарная очистка территорий | 2012-2015 | Местный бюджет | **30,0** | **60.0** | **70.0** | **80.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Озеленение (приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей) | | Администрация Халитовского сельского поселения ,  Предприятия и организации на территории поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2012-2015 | Местный бюджет | | **0** | | | **20,0** | | | **35,0** | | **55.0** |
| 9 | Проведение санитарной рубки сухих и обросших деревьев и кустарников | | Администрация Халитовского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2012-2015 | Местный бюджет | | **75,0** | | | **50.0** | | | **50.0** | | **50.0** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о  состоянии окружающей среды | | Администрация Халитовского сельского поселения | Формирование экологической культуры населения | 2012-2015. | Без финансовых затрат | | | | | | | | | | |
| 11 | Участие в районных экологических слетах. | | Школьники поселения | Формирование  экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным экологическим проблемам стоящим перед человечеством | 2012-2015г | Без финансовых затрат | | | | | | | | | | |
| 12 | Участие в природоохранной деятельности:   * операция «Живи родник» (расчистка родников); * участие в посадке зелёных насаждений (деревьев, кустарников, цветов и т.д.) в поселках; - участие в создании живых памятников в честь погибших воинов в виде садов, аллей, скверов.   Участие в природоохранной деятельности | | Население Халитовского сельского поселения | Формирование  экологической культуры населения | 2012-2015 | Без финансовых затрат | | | | | | | | | | |
| 13 | Участие в районном туристическом слёте | | школьники | Формирование  экологической культуры личности детей и молодежи | сентябрь  2012-2015 | Без финансовых затрат | | | | | | | | | | |
| 14 | Участие в экологической экспедиции по территории Кунашакского района . | | школьники | Формирование  экологической культуры личности детей и молодежи,  изучение окружающей среды | Июнь- август  2012-2015 | Без финансовых затрат | | | | | | | | | | |
| 15 | Организация и проведение экологических акций | | Администрация Халитовского сельского поселения | Формирование экологической культуры детей и молодежи, привлечение общественности к проблеме загрязнения окружающей среды | апрель-октябрь  2012-2015 | Без финансовых затрат | | | | | | | | | | |
| 16 | Ремонт внутрипоселковых дорог | | Администрация Халитовского сельского поселения | Ликвидация аварийных дорог | 2012-2015 |  |  | |  | | | |  | |  | |
| 17 | Приобретение игровых детских площадок  1.д.Бараково  2.д.Кубагушево  3.д. | Администрация Халитовского сельского поселения | | Формирование культуры детей | 2012-2015 |  |  | | | 100 | | 100 | | | | 100 |
| **ВСЕГО по программе** | | | | |  | **1875** | **185** | | | **440** | | **615** | | | | **635** |